## PHẦN 1: TÓM TẮT MỤC ĐÍCH & NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN

(Đoạn này dùng để sao chép vào đầu mỗi phiên làm việc với AI cho các bước sau)

Tên dự án: Nền tảng kết nối dịch vụ đời thực & việc làm tự do (Gig Economy Platform).

Mục đích: Giải quyết bài toán việc làm cho người thất nghiệp, giúp họ kết nối trực tiếp với khách hàng có nhu cầu sửa chữa, giúp việc, lao động,... Thanh toán tiền dịch vụ chạy trực tiếp giữa Khách và Người làm (Cash / Chuyển khoản riêng), app không ôm tiền trung gian để tránh rủi ro pháp lý và thuế.

Mô hình kinh doanh: Người làm (Thợ) duy trì tài khoản bằng cách trả phí hoa hồng nhỏ (ví dụ 1%) trừ vào hạn mức nợ phí, thanh toán qua trang Web ngoài để né phí 30% của Apple.

Phạm vi hiện tại (MVP Logic Backend & API): Xây dựng toàn bộ hệ thống API RESTful logic thuần túy, bảo mật, validate chặt chẽ, không chú trọng UI/UX (chỉ làm giao diện thô đủ để test API). Bỏ chat, dùng Hệ thống Notification chuyển đổi trạng thái Service.

## PHẦN 2: CHIA NHỎ CÁC PHRASE THÀNH CÁC STEP LỚN (MAJOR STEPS)

Dự án được chia thành 5 Step lớn độc lập về mặt Database và Thư mục code:

- Step 1: Auth & User Management (Xác thực, phân quyền Khách / Thợ, quản lý trạng thái tài khoản & nợ phí).

- Step 2: Profile & Wall System (Trang cá nhân, danh sách services của người dùng, wall chung news feed).

- Step 3: Service & Booking Core (Tạo dịch vụ, đặt dịch vụ, cập nhật trạng thái đơn hàng).

- Step 4: Notification System (Hệ thống thông báo trạng thái thay thế chat để điều hướng luồng công việc).

- Step 5: Fee & Debt Management (Web & App Link) (Quản lý hạn mức nợ phí 1%, cơ chế khóa/mở tài khoản tự động).

## PHẦN 3: PROJECT PLAN & MICRO STEPS CHI TIẾT CHO TỪNG BƯỚC LỚN

### STEP 1: AUTH & USER MANAGEMENT (Xác thực & Người dùng)

- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống đăng ký, đăng nhập JWT, phân quyền rõ ràng giữa Khách hàng (Customer) và Người cung cấp dịch vụ (Provider/Thợ), kèm theo trường quản lý nợ phí duy trì.

- Database Tables Riêng:

  - users: id, phone (unique), password_hash, role (customer / provider), status (active / locked), debt_balance (số tiền phí dịch vụ đang nợ), created_at, updated_at.

  - user_tokens: id, user_id, refresh_token, expires_at.

- Micro Steps & Thời gian dự kiến:

  - [x] 1.1. Khởi tạo cấu trúc thư mục API (MVC / Controller - Service - Model) và cấu hình kết nối Database.

  - [x] 1.2. Viết API Đăng ký (/api/auth/register) với validate số điện thoại, mã hóa mật khẩu (Bcrypt).

  - [x] 1.3. Viết API Đăng nhập (/api/auth/login) trả về JWT Access Token & Refresh Token.

  - [x] 1.4. Viết Middleware xác thực Token (authMiddleware) để bảo vệ các API riêng tư.

  - [x] 1.5. Viết API Quản lý trạng thái khóa tài khoản tự động dựa trên hạn mức debt_balance.

### STEP 2: PROFILE & WALL SYSTEM (Hồ sơ cá nhân & Bảng tin)

- Mục tiêu: Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân, tạo/sửa/xóa các dịch vụ (Services) của riêng họ, và xem bảng tin chung (News Feed).

- Database Tables Riêng:

  - profiles: id, user_id, full_name, avatar_url, bio, address, lat, lng, updated_at.

  - services: id, provider_id, title, description, price, duration, images (json/text), status (active / hidden), created_at.

  - follows: id, follower_id, following_id, created_at.

- Micro Steps & Thời gian dự kiến:

  - [x] 2.1. Viết API Cập nhật và Lấy thông tin Profile cá nhân (/api/profile).

  - [x] 2.2. Viết API CRUD Services cho Provider (/api/services: Tạo, sửa, xóa, xem danh sách dịch vụ của tôi).

  - [x] 2.3. Viết API Lấy danh sách dịch vụ công khai trên Wall chung (có phân trang và lọc theo khu vực/danh mục).

  - [x] 2.4. Viết API Follow / Unfollow Provider khác để tối ưu hóa News Feed cá nhân hóa.

### STEP 3: SERVICE & BOOKING CORE (Đặt dịch vụ & Vòng đời đơn hàng)

- Mục tiêu: Khách hàng tìm thấy dịch vụ và bấm Book. Thợ nhận đơn, cập nhật các trạng thái dịch vụ từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành. Tiền thanh toán chạy trực tiếp bên ngoài.

- Database Tables Riêng:

  - bookings: id, customer_id, provider_id, service_id, agreed_price, status (pending, accepted, working, completed, cancelled), payment_method (cash, transfer), created_at, updated_at.

- Micro Steps & Thời gian dự kiến:

  - [x] 3.1. Viết API Khách hàng gửi yêu cầu Book Service (POST /api/bookings).

  - [x] 3.2. Viết API Provider xem danh sách đơn đặt hàng gửi đến mình (GET /api/bookings/provider).

  - [x] 3.3. Viết API Provider chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng (PATCH /api/bookings/{id}/respond).

  - [x] 3.4. Viết API cập nhật trạng thái tiến độ (Working -> Completed) và ghi nhận tự động khoản phí hoa hồng cần trả vào bảng debt_balance của Provider khi hoàn thành.

### STEP 4: NOTIFICATION SYSTEM (Hệ thống Thông báo thay thế Chat)

- Mục tiêu: Gửi thông báo tự động theo thời gian thực (hoặc qua API poll/push đơn giản) để báo cho Khách và Thợ biết khi nào đơn hàng đổi trạng thái, ép họ tuân thủ tiến trình mà không cần chat riêng.

- Database Tables Riêng:

  - notifications: id, user_id, title, body, type (booking_new, booking_accepted, booking_completed, debt_warning), is_read (boolean), related_id (booking_id), created_at.

- Micro Steps & Thời gian dự kiến:

  - [x] 4.1. Viết hàm Service nội bộ tự động tạo bản ghi Notification mỗi khi trạng thái Booking thay đổi ở Step 3.

  - [x] 4.2. Viết API Lấy danh sách thông báo của user (GET /api/notifications) có phân trang.

  - [x] 4.3. Viết API Đánh dấu đã đọc thông báo (PATCH /api/notifications/{id}/read).

### STEP 5: FEE & DEBT MANAGEMENT (Quản lý nợ phí duy trì)

- Mục tiêu: Theo dõi công nợ phí dịch vụ 1% của thợ, tự động khóa tính năng nhận job mới nếu nợ vượt ngưỡng, và cung cấp API đồng bộ khi thợ thanh toán phí qua trang web ngoài.

- Database Tables Riêng:

  - debt_transactions: id, provider_id, amount, type (fee_added, payment_cleared), booking_id, created_at.

- Micro Steps & Thời gian dự kiến:

  - [x] 5.1. Viết logic tự động tính toán và cộng dồn nợ vào users.debt_balance ngay khi booking ở Step 3 chuyển trạng thái Completed.

  - [x] 5.2. Viết API kiểm tra trạng thái nợ của Provider (GET /api/provider/debt-status).

  - [x] 5.3. Viết API webhook/admin để cập nhật thanh toán (giảm trừ debt_balance khi thợ hoàn thành việc nộp tiền phí qua web ngoài).

  - [x] 5.4. Viết cơ chế Middleware chặn Provider nhận Job mới nếu debt_balance vượt hạn mức cho phép.

### Cách vận hành từ nay về sau:

Khi bạn muốn bắt đầu code Step nào, bạn chỉ cần nhắc AI:

"Tập trung vào [Tên Step lớn] - [Micro step cụ thể]. Đây là nội dung tổng quan dự án và database table của step này..."

Bạn sẽ không bao giờ bị quá tải ngữ cảnh, code viết ra sẽ cực kỳ sạch sẽ, logic chuẩn chỉnh, sẵn sàng chạy đua tốc độ cho phần Backend! Chúng ta có muốn bắt tay vào Step 1 (Auth & User Management) ngay bây giờ không?